Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Zamawiający:  Przedszkole Miejskie nr 2 Słupsku

76-200 Słupsk

Ul. Zamkowa  6

REGON:  221114528

NIP: 8393135094

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na roboty budowlane pn.:

„Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 20.07.2018r. zamieszczone w BZP nr 592768-N-2018 oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://ndm.slupsk.pl/przetargi i na tablicy ogłoszeń  Zamawiającego.

Zatwierdzenie:

Dorota Ciarka

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Słupsku

Słupsk, dnia 20.07.2018 r.

# Spis treści

| Rozdział I | Zamawiający | str. 3 |
| --- | --- | --- |
| Rozdział II | Tryb udzielenia zamówienia | str. 3 |
| Rozdział III | Opis przedmiotu zamówienia | str. 3 |
| Rozdział IV | Wymagany termin wykonania zamówienia | str. 11 |
| Rozdział V | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków | str. 12 |
| Rozdział VI | Wymagane oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania | str. 15 |
| Rozdział VII | Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. | str. 17 |
| Rozdział VIII | Wadium | str. 18 |
| Rozdział IX | Termin związania ofertą | str. 19 |
| Rozdział X | Opis sposobu przygotowania ofert. | str. 20 |
| Rozdział XI | Miejsce i termin składania i otwarcia ofert | str. 22 |
| Rozdział XII | Opis sposobu obliczania ceny | str. 23 |
| Rozdział XIII | Opis kryteriów, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert | str. 24 |
| Rozdział XIV | Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. | str. 26 |
| Rozdział XV | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. | str. 28 |
| Rozdział XVI | Umowa- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 29 |
| Rozdział XVII | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy | str. 29 |
| Rozdział XVIII | Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę | str. 30 |
| Rozdział XIX | Podwykonawcy | str. 30 |
| Rozdział XX | Postanowienia końcowe | str. 31 |
| Rozdział XXI | Załączniki | str. 32 i następne |

- Zamawiający:

Przedszkole Miejskie nr 2 Słupsku

76- 200 Słupsk

Ul. Zamkowa  6

REGON:  221114528

NIP: 8393135094

Adres do korespondencji i składania ofert w wymaganej formie pisemnej:

Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk

Tel.  (059) 8424833

e-mail: przedszkole2slupsk@wp.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018, prowadzony jest na podstawie art. 39 i następnych ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.

2. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. Zamówienie  nie dotyczy projektu / lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”.

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Nazwa zamówienia:   Przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.

3. Numer referencyjny: 2/ZP/PM2/2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny.

4. Niniejsze zamówienie jest jedną z części zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018,  i nie podlega dalszemu podziałowi na części.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Słupsku,  na podstawie projektu architektoniczno–budowlanego zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” opracowanego przez Marka Rutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Rutkowski – Architekt ul. Powstańców Warszawskich 1/2 76-200 Słupsk.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się wykonać:

1)      Rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska z kostki betonowej – 19,11 m2.

2)     Powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z wykorzystaniem kostki z rozbiórki boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od budynku przedszkola do placu zabaw o szerokości 1,5m.

3)      Demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie wkopanych opon samochodowych (demontaż pięciu istniejących urządzeń zabawowych oraz dwóch ławek)- wywóz i utylizacja.

4)  Renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących elementów oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych poprzez zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i malowanie brązową lakierobejcą, połączenie elementów drewnianych z betonową opaską za pomocą kotew do betonu zabezpieczonych antykorozyjnie i odpornych na działanie warunków atmosferycznych.

5)       Budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni bezpiecznej o wymiarach 8x16m, należy zastosować nawierzchnię poliuretanową elastyczną w kolorze zielonym. Nawierzchnia układana jako bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa instalowana bezpośrednio na placu budowy. Jako podbudowę nawierzchni sugeruje się wykorzystanie istniejącej nawierzchni boiska z kostki betonowej gr. 6cm podnosząc istniejące obrzeża betonowe na wys. 4-5cm i wyrównaniu miejscowego wybrzuszenia po korzeniu drzewa.

Układ warstw:

a) Warstwa użytkowa – mata gumowa (granulat EPDM 1-3,5mm) – 10mm

b) Warstwa podkładowa – mata gumowa (granulat SBR 1-4mm) – 30mm

c) Warstwa gruntująca – impregnat

d) Podbudowa – istniejąca kostka betonowa.

Zastosowana nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177:2009. Ponadto powinna posiadać atest PZH. Wymagana jest również autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię. Wykładzina syntetyczna boisk musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

6)      Boisko należy wyposażyć w dwie bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 70x 208 cm i wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV oraz piłkochwyty okalające boisko z trzech stron w kształcie litery „C” – 8,0 + 16,0 + 8,0 m wysokości 4 m. piłkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej 8x8 cm grubości 5mm koloru zielonego rozwieszonej za pomocą linek stalowych w otulinie PCV na słupach stalowych o profilu zamkniętym 80 x 80 mm. Stopy fundamentowe piłkochwytu wykonywane punktowo na głębokość 1m. Rozstaw słupów: skrajne narożne przęsło nie może przekraczać 3,5 m; pośrednie przęsło nie może przekraczać 5 m.

7)      Ciąg pieszy o szerokości 1,50 m, z szarej kostki betonowej. Wykończenie z obrzeży betonowych o wym. 8x30x100cm na ławie betonowej klasy B15 – powierzchnia 144,21m2.

Wykaz warstw:

a) Kostka betonowa 6 x 10 x 20 cm

b) Podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm

c) Tłuczeń kamienny fi 4-31,5 mm – 15 cm

d) Grunt rodzimy.

8)	Nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy 2 oraz huśtawka bocianie gniazdo na łącznej powierzchni 114,41 m2.  Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna w kolorze zielonym ułożona jako bezspoinowa, antypoślizgowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa instalowana bezpośrednio na placu budowy.

Układ warstw:

a) Warstwa użytkowa – mata gumowa (granulat EPDM 1-3,5mm) – 10mm

b) Warstwa podkładowa – mata gumowa (granulat SBR 1-4mm) – 30mm

c) Warstwa gruntująca – impregnat

d) Kruszywo łamane 0,5 – 31,5 mm – gr. warstwy 10cm

e) Piasek – 10cm

Zastosowana nawierzchnia musi posiadać parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 1177:2009. Ponadto powinna posiadać atest PZH. Wymagana jest również autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnię. Wykładzina syntetyczna boisk musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

9)	Płot z furtką tj. ogrodzenie stalowe 90mb wys. 100cm wraz z bramą dwuskrzydłową 124cm + 124cm, oddzielającą plac zabaw od terenu przedszkola oraz furtki w istniejącym ogrodzeniu od strony północnej. Ogrodzenie w konstrukcji ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, kolor RAL 6018. Słupy nośne zalane betonem C16/20, fundament 25x25x60cm. Furtkę fundamentować w wylewanych blokach betonowych  z betonu B20 tak aby górna płaszczyzna fundamentu była min. 40 cm poniżej terenu.

10)	Montaż zakupionych w grudniu 2017r. przez Przedszkole Miejskie Nr 2  urządzeń zabawowych tj. bujak sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka podwójne bocianie gniazdo szt. 1.  Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-7:2009.

11)	Zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj.:

a) zestaw zabawowy 2 - szt.  1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, z tworzywa HDPE (wypełnienia, dachy, bariery), zjeżdżalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej, liny z rdzeniem stalowym, elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Wymiary 8,5 x 6,2 m, strefa bezpieczeństwa 12,0 x 9,7 m, wysokość całkowita 3,1 m;

b) zjeżdżalnia „słonik” szt.  1, Zestaw ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo; ślizg ze stali nierdzewnej + HDPE; boczki, elementy dekoracyjne z odpornej na czynniki atmosferyczne płyty polietylenowej – HDPE; podest i stopnie z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 2,4 x 0,6 m, strefa bezpieczeństwa 5,9 x 3,6 m, wysokość całkowita 1,5 m;

c) samochodzik – bujak na sprężynach szt. 1, Zestaw ze stali malowanej proszkowo, podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm, podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; przejście tubowe – tuba polietylenowa; siedziska i boczki z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 2,7 x 1,0 m, strefa bezpieczeństwa 5,7 x 4,0 m wysokość całkowita 1,6 m;

d) karuzela szt. 1, Konstrukcja karuzeli ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, podest z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; oś karuzeli bezobsługowy system łożyskowania; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary ø 1,50 m, strefa bezpieczeństwa ø 5,50 m, wysokość całkowita 0,85 m;

e) zestaw sprawnościowy szt. 1, Konstrukcja oraz elementy metalowe zestawu ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo,  „wąż” z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; podest z antypoślizgowej płyty z tworzywa sztucznego; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne.  Wymiary 5,05 x 4,75 m strefa bezpieczeństwa 8,05 x 7,75 m, wysokość całkowita 1,2 m;

f) zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1, Konstrukcja z drewna klejonego,  boczki i elementy dekoracyjna z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyta polietylenowa – HDPE; słupy na stopach, ocynkowanych zabetonowanych w gruncie; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Gabaryty + strefa bezpieczeństwa 4,1 x 4,1 m, wysokość całkowita 1,5 m;

g) huśtawka wagowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo;  siedzisko z odpornej na działania czynników atmosferycznych płyty polietylenowej – HDPE; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 3,2 x 0,4 m, strefa bezpieczeństwa 5,2 x 2,4 m, wysokość całkowita 1,0 m;

h) huśtawka wagowa sprężynowa szt. 1, Konstrukcja z impregnowanego drewna klejonego frezowanego wzdłużnie (90 x 90) oraz stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo;  podstawa z certyfikowanej sprężyny 20 x 200 x 400 mm; podnóżek i uchwyty ze stali nierdzewnej; zaślepki z tworzywa – poliamid; wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 1,6 x 0,35 m, strefa bezpieczeństwa 3,6 x 2,35 m, wysokość całkowita 0,8m

i) tablica z regulaminem, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo;  tablica ze sklejki wodoodpornej i płyty kompozytowej; wydruk na folii monomerycznej z laminatem ochronnym (odporność UV), wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,05 x 0,55 m, wysokość całkowita 2,15 m;

j) ławki parkowe szt. 5, Konstrukcja ze stali ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo;  siedzisko i oparcie z drewna klejonego, wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych jako nierdzewne. Wymiary 0,65 x 1,90 m, wysokość całkowita 0,90 m;

k) kosze na śmieci  szt. 2 Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona przez korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem: wszystkie łączniki i śruby narażone na działanie czynników atmosferycznych ze stali nierdzewnej. Wysokość całkowita 1,0 m, pojemność 35 L;

l) stojak  rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej;

ł) płot kratkowy,płotek wykonany z drewna sosnowego w formie trzech ram heblowanych o przekroju 25 x 55 mm, wsparty na kantówkach 70x70mm osadzonych w gruncie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych 7 x 7 x 75 cm. Drewno zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciwgrzybicznych i dwukrotnie malowane lakierobejcą w kolorze dąb.

12)	Usunięcie 8 szt. drzew.

13)	Wykonać nowe nasadzenia zieleni tj. drzew, krzewów, bylin i pnączy zgodnie z poniższym wykazem:

| Drzewa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość[szt.] | Wielkość |
| 1. | Sorbus aria | Jarząb mączny `Magnifica` | 11 | obwód pnia mn. 16-18 cm |
| 2. | Betula utilis | Brzoza pożyteczna `Doorenbos` | 2 | obwód pnia mn. 16-18 cm |
| 3. | Abies concolor | Jodła kalifornijska | 4 | wys. 200 cm |
| 4. | Thuja occidentalis | Żywotnik zachodni `Smaragd`, | 35 | wys. 100 cm |
| Krzewy i byliny |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | Ilość [szt./ m2] | wielkość rośliny |
| 1. | Prunus laurocerasus | Laurowiśnia wschodnia | 50 | pojemnik C3, wys. 40 - 60 cm |
| 2. | Spirea japonica | Tawuła japońska `Goldflame`, | 61 | pojemnik C2, wys. 30 – 40 cm |
| 3. | Hydrangea macrophylla | Hortensja ogrodowa `Leuchtfeuer`, | 53 | pojemnik C3, wys. 30 – 50 cm |
| 4. | Cotinus coggygria | Perukowiec podolski `Royal Purple`, | 47 | pojemnik C3, wys. 60 – 80cm |
| 5. | Physocarpus opulifolius | Pęcherznica kalinolistna `Luteus | 24 | pojemnik C3, wys. 50 – 60 cm |
| 6. | Hydrangea paniculata | Hortensja bukietowa `Renhy` | 25 | pojemnik C3, wys. 50 – 60 cm |
| 7. | Cornus alba | Dereń biały `Sibirica Variegata`, | 13 | pojemnik C2, wys. 60 – 80 cm |
| 8. | Pennisetum alopecuroides | Rozplenica japońska | 6,95 m2 | pojemnik C2, |
| 9. | Lavandula angustifolia | Lawenda wąskolistna | 3,57 m2 | Pojemnik C0,5 |
| 10. | Carex caryophyllea | Turzyca wiosenna `The Beatles` | 11,79 m2 | Pojemnik C2 |
| 11. | Miscanthus sinensis | Miskant chiński `little Miss` | 5,00 m2 | pojemnik C2 |
| 12. | Hedera helix | Bluszcz pospolity, | 5,00 m2 | pojemnik C2 |

Drzewa winny posiadać obwód pnia min. 14-16 cm, z dobrze wykształconym przewodnikiem, zabezpieczone trzema palikami do jednego drzewa oraz przymocowane do palików wiązadłami. Materiał roślinny musi być wolny od chorób i patogenów, kontenerowany, wysokiej jakości. Miski wokół drzew należy wykorować warstwą kory o grubości min. 5 cm.

Materiał roślinny (krzewy i byliny) winien być kontenerowany, z minimum 3 pędami szkieletowymi, z rozrośniętą bryłą korzeniową, wolny od chorób i patogenów. Wskazanym jest mikoryzowanie roślin z korzeniowym zabezpieczeniem hydrożelem. Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin i posiadać metrykę pochodzenia. Skupiny należy podścielić warstwą kory sosnowej o grubości 5 cm, po posadzeniu rośliny należy obficie podlać.

14)   Trawniki na powierzchni 1574 m2, Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia pod trawnik powinna być także pozbawiona chwastów. Krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad powierzchnią trawnika. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Przed siewem nasion ziemię należy zwałować wałem gładkim, a po siewie wałem kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, a nasiona wysiewane ręcznie lub mechanicznie w ilości 25-30 g nasion na metr kwadratowy następnie lekko zagrabione. Na przygotowany dla potrzeb zakładania trawników teren należy wysiać nasiona mieszanki traw o następującym składzie gatunkowym:

- Życica trwała – 25%

- Kostrzewa czerwona – rozłogowa – 30%

- Kostrzewa czerwona – kępowa – 25%

- Wiechlina łąkowa – 10%

- Kostrzewa owcza – 10%

6. Obowiązki Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:

1)	zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania;

2)	pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia  i ubezpieczenia;

3)	zastosowanie sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowanie się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie prac realizowanych dla Zamawiającego;

4)	zapewnienie, aby osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizowaniu umowy nie spożywały alkoholu, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie robót realizowanych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na każde żądanie Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej zgodę na kontrolę trzeźwości tych osób, podczas ich pobytu na terenie robót realizowanych dla Zamawiającego;

5)	Materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staranie wywieźć i zutylizować;

6)	koszty wywiezienia i utylizacji oraz składowania i dowozu materiałów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie oferty;

7)	niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia;

8)	zorganizowanie i prowadzenie robót z należytą starannością, z zachowaniem procesu technologicznego;

9)	zapewnienie bieżącej czystości w otoczeniu terenu, na którym wykonywane są roboty oraz uporządkowania go (oczyszczenia z piasku, błota, liści itp.) po zakończeniu robót;

10)	zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, certyfikaty) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorze końcowym całości robót;

11)	wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia;

12)	zawarcie, na czas realizacji zamówienia, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją zamówienia.

13)  Zamawiający informuje, że planowana inwestycja zlokalizowana jest w strefie ograniczonej ochrony archeologicznej W.III, gdzie wymagane jest przeprowadzenie archeologicznych badań interwencyjnych o charakterze nadzoru archeologicznego. Mając na uwadze zakres i charakter inwestycji Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania badań archeologicznych, w ramach których zależałoby wykonać archeologiczne wykopy sondażowe do poziomu calca.

7. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy na etapie przygotowywania oferty i realizacji zamówienia:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia;

- Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamówienia winna odpowiadać wymaganiom określonym w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót;

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania umowy oraz wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót/prac, w tym dostawy urządzeń;

- Materiały, które będą wbudowane muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.);

- Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją zadania.

- Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992). Wobec powyższego utylizację powstałych odpadów należy przeprowadzić zgodnie z ww. ustawą i jej koszt uwzględnić w cenie oferty;

- Przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z robót ziemnych i rozbiórki, które nie zostaną użyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie wysypisko na własny koszt;

- Za wypadki oraz szkody wynikłe w czasie wykonywania robót/prac, jak również za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny odpowiada Wykonawca.

- Całość robót/prac należy wykonać w oparciu o obowiązujące w zakresie przedmiotu zamówienia przepisy prawne i normy branżowe;

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania wszystkich procedur formalno-prawnych, związanych z wprowadzaną zmianą lub/oraz robotami dodatkowymi, koniecznymi do wykonania w celu usunięcia powstałych wad. Usuniecie wad nastąpi na koszt Wykonawcy;

- Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego czy urządzeń mechanicznych w miejscach zbliżeń do drzew i krzewów, w obrębie bryły korzeniowej  i korony drzew lub korzeni i części nadziemnej krzewów powinny być wykonane ręcznie, w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony;

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie wykonywanych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr ... do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych w SIWZ w tym we wzorze umowy.

8. Wspólny Słownik Zamówień  kod CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

77300000-3 Usługi ogrodnicze

9.  Nazwy własne, które występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji projektowej określają wyłącznie wymagany minimalny  standard jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je materiałami lub urządzeniami  równoważnymi o paramentach technicznych i  jakościowych nie gorszych niż określone w treści SIWZ.

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Niniejsze zamówienie jest jedną z części zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:  „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018  i nie podlega dalszemu podziałowi na części.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu (uzupełniających )wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

12.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

13.	Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w trakcie realizacji zamówienia, zasadnicze oraz prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, drogowej, zieleniarskiej.  Okres zatrudnienia obejmuje co najmniej czas wykonania przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30.11.2018r.

- Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu;

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia warunku w  tym zakresie.

b)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

c)	zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

-	należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych związanych z budową placów zabaw lub zagospodarowaniem terenu w nawierzchnie  syntetycznej o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł;

-	skieruje do wykonania zamówienia publicznego min. 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy lub robót min. 3 lata.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunki, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

1)	co najmniej jeden z wykonawców będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł,

2)	Wykonawcy wspólnie spełnią warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

- Poleganie na zasobach innych podmiotów

1)	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2)	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

3)	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4)	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia  zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się następująco:

1)	Ocena wstępna, której poddani będą wszyscy Wykonawcy, zostanie dokonana w oparciu  o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą, tj.:

a)	oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ

b)	oświadczeniu Wykonawcy składanym na podstawie art. 25a ust. 1 PZP dotyczącym spełniania warunków udziału, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ,   dołączonych do formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) i stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2)	Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa powyżej lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3)	Ostateczne potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawcy z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w p. pkt. 1 powyżej.

4)	Zgodnie z art. 24aa Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5) Jeżeli wykonawca, o którym mowa wyżej, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

6. Podstawy wykluczenia

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę do którego mają zastosowanie przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności który :

a) zgodnie z art.24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia

b) zgodnie z art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, należąc do tej samem grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę do którego mają zastosowanie przesłanki określone:

c) w art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

d) w art.24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp,

e) w art.24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Pzp,

f) w art.24 ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp,

3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na potwierdzenie zastosowania środków zaradczych, zabezpieczających i naprawienia szkody. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5-9 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.	Wykonawca składający ofertę sporządza ją w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i dołącza aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1)	oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12-22 PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy Pzp stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia;

2)	oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 PZP, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ; oryginał oświadczenia;

3) odpis z właściwego rejestru lub centralnego ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp

4)	pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik; oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa;

5)	w przypadku ustanowienia pełnomocnika do pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego wykonawcy;

7)	jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia  - zał. Nr 7 do SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.	Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja):

1)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia odpowiednio według Załącznika nr 2 i Nr 3 do SIWZ, o których mowa w rozdz. VI. ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z tych wykonawców.

3)	Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

4)	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 SIWZ składa każdy z wykonawców.

5)	Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4.	Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

1)	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do SIWZ.

2)	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja zawodowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.

3)	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego potencjale wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ.

4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ.

5.	Wykonawca,  na WEZWANIE Zamawiającego w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, składa dokumenty aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:

1)	w zakresie braku podstaw wykluczenie (art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp): dokumenty nie są wymagane.

2)	w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp):

a)	dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunku udziału, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.b) SIWZ;

b)	wykaz robót budowlanych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postepowaniu, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, w celu potwierdzenia, że  Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ (zał. Nr 5);

c)	dowody określające czy roboty budowlane (wymienione w wykazie) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ;

d) wykaz osób, potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnienia warunek opisany w rozdz. V ust.1 pkt 2 lit.c) SIWZ, (zał. Nr 6).

3) w zakresie spełniania przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp): dokumenty nie są wymagane.

4) Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązane podmiotu do udostępnienia swoich zasobów w celu realizacji zamówienia  - zał. Nr 7 do SIWZ.

6.	W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

7.	Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  przekazywania  oświadczeń lub dokumentów

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

2.	Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem.

3.	Porozumiewanie się Wykonawcy z Zamawiającym odbywa się drogą pisemną przez przesłanie zapytania na adres zamawiającego ujęty w rozdziale I SIWZ. Istnieje możliwość kierowania zapytania poprzez fax. 59 8424833 a także pocztą elektroniczną: przedszkole2slupsk@wp.pl, jednak te formy korespondencji muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem. Porozumiewanie drogą elektroniczną jest dopuszczalne tylko jako uzupełniające – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania wiadomości.

4.	Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania wiadomości przesłanej przez Zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę - Zamawiający uzna, że pismo wysłane przez Zamawiającego, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5.	Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.	Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień  albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

7.	Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.

8.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

9.	Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. informację o terminie zebrania udostępnia się na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

10.	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

11.	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej,  na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

12.	Wspomagająco, pod warunkiem niezwłocznego przekazania pisemnie, dopuszcza się porozumiewanie elektronicznie, – wtedy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym podstępowaniu.

- Termin związania ofertą

1.	Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia składania ofert.

2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.	Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

1.	Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

2.	Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.

3.	Ofertę  podpisuje oraz  poświadcza za zgodność z oryginałem kopie dokumentów osoba(y) upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań o wysokości co najmniej odpowiadającej cenie oferty. W celu wskazania  ww. osoby należy załączyć kopię dokumentu rejestrowego lub stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub uwierzytelnione.

4.	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.	Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

6.	Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

7.	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

8.	Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9.	Zawartość oferty:

1)	do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty lub oświadczenia określone w rozdz. VI.

2)	wszystkie strony oferty winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

3)	zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek.

4)	pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii i musi spełniać wymogi ustawy o opłacie skarbowej.

5)	wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę, zmiany winny być dokonane czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości.

6)	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

10.	Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

11.	Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów sporządzenia i złożenia oferty z wyjątkiem okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.	Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

14.	Wymagania dotyczące dokumentów:

1)	Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

2)	Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3)	Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4)	Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

5)	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6)	Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7)	W przypadku, o którym mowa w pkt 8 poniżej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

8)	W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, dotyczących potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

9)	W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, dotyczących potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego przez 4 lata od zakończenia postępowania zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

15. Ofertę należy zamieścić w kopercie opisanej adresem Wykonawcy i Zamawiającego (Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk) i nazwą przetargu:

„Oferta:  roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.  Nie otwierać przed  03.08.2018 r.  godz.  10:00.

- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1.	Składanie ofert 03.08.2018 r.  do godziny 9:50 w Przedszkolu Miejskim nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk – sekretariat.

2.	Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.08.2018 r.   r.  o godz. 10:00 w Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk – sekretariat.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe opisanie koperty z ofertą  (rozdz. X ust. 15) oraz za skuteczne dostarczenie oferty pod wskazany adres w wyznaczonym terminie (rozdz. XI ust. 1).

4.	Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5.	Otwarcie ofert jest jawne.

6.	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.	Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji - zawarte w ofertach.

8.	Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ndm.slupsk.pl/przetargi   informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczania ceny

1.	Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na elementy robót wymienione, w tym formularzu.

2.	Wynagrodzenie określone w ofercie jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3.	Cenę robót budowlanych Wykonawca ustali w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz opis przedmiotu zamówienia i warunki umowy.

4.	Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą techniczną i znajomością techniczną realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty obejmujące:

- wszelkie roboty przygotowawcze,  prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe zasilanie w energię elektryczną, wodę, utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie placu budowy, wywóz nadmiaru urobku z korytowania i robót ziemnych (gruntu, gruzu i innych elementów i odpadów budowlanych) utylizację materiałów niebezpiecznych i innych pozyskanych w wyniku prac ziemnych projekt organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego,  koszty wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań,  koszty odbiorów,  obsługę geodezyjną i dokumentację powykonawczą,  obowiązujący podatek VAT, koszty ubezpieczenia.

5.	Wykonawca sporządza ocenę na podstawie kosztorysu ofertowego, wykonanego zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót / kosztorysie nakładczym.

6.	Dane cenowe na podstawie których Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy będą stałe przez cały okres realizacji umowy.

7.	Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert:

- cena oferty brutto „C”  - waga 60% (tj. max. 60 pkt)

-  okres gwarancji „G” - waga 40% (tj. max. 40 pkt)

Ocena łączna jest sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach i może wynosić max. 100 pkt.

2.	Sposób obliczania punktów

1) Kryterium: cena oferty brutto  - waga 60% (tj. max. 60 pkt)

Punkty obliczane będą następująco:

Cena najniższa

C  = --------------------------- x 60 pkt

Cena oferty badanej

2)	Kryterium: Okres gwarancji - waga 40% (tj. max. 40 pkt)

Punkty obliczane będą następująco:

Okres gwarancji w badanej ofercie [miesiące]

G  = --------------------------------------------------------------- x 40 pkt

Najdłuższy ofertowany okres gwarancji [ miesiące]

W ramach tego kryterium zamawiający może przyznać maksymalnie 40 punktów za maksymalne przedłużenie okresu gwarancji do 72 m-cy licząc od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Wymagany jest okres gwarancji minimalny wynoszący  36 m-cy licząc od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji krótszy od minimalnego będzie podstawą do odrzucenia oferty.

Okres gwarancji przekraczający 72 miesiące – dla potrzeb obliczenia punktów zostanie potraktowany jako maksymalny, wynoszący 72 m-ce i otrzyma maksymalny wymiar 40 pkt.

- Łączna ocena oferty jest sumą punków uzyskanych w poszczególnych kryteriach z uwzględnieniem wagi tych kryteriów i nie może przekraczać 100 punktów.

Punkty OFERTY  =     C     +    G   <  100

Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taka samą ilością punktów, dokładność obliczeń rozszerzy się o kolejne miejsca po przecinku.

4.	Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

5.	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

8.	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

9.	W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust.7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

10.	Zamawiający  poprawia w ofercie:

1)	oczywiste omyłki pisarskie,

2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

11.	W przypadku wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczania podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką VAT, zamawiający na etapie oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp. Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet zamawiającego  z tytułu realizacji zamówienia.

12.	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)	jest niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 10 pkt 3;

8)	wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9)	wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;

10)	przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

9.  Zamawiający, zgodnie z art. 92 Pzp,  informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)	wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

5)	unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Dopełnienie formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, na zasadach określonych w art. 94 Pzp.

3.	Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4.	Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

5.	Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

6.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

7.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

8.	Dokumenty wymagane jako warunek zawarcia umowy:

1)	W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów,  warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie przez wykonawcę na dzień podpisania umowy dokumentów, które będą załącznikami do umowy - dokumenty stanowiące uregulowania prawne, pomiędzy wykonawcą  a wymienionym w ofercie podmiotem udostępniającym swoje zasoby, w sprawie udostępnienia tych zasobów na czas trwania zamówienia.

2)	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a)	umowa regulująca współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

b)	pełnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile nie było załączone do oferty.

3)	Szczegółowy kosztorys ofertowy robót budowlanych, zgodny z wartościami elementów robót w formularzu cenowym.

4)	Zgodnie z art. 36b ust. 1a Pzp - W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

9.	Wykonawca zobowiązany będzie w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu  zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności  w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia  na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.). Obowiązek ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności zasadnicze oraz prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, drogowej, zieleniarskiej.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

4.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5.	W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7.	W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2.

8.	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9.	Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

10.	W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

11.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Umowa - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ, w którym określone  zostały warunki umowy, w tym m.in. okoliczności wprowadzania zmian do umowy, wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo oraz inne istotne postanowienia umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego  zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1759 z późn. zm.) Dział VI – Środki ochrony prawnej (art. 179 do 198g).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)	określenia warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego;

5)	opisu przedmiotu zamówienia;

6)	wyboru najkorzystniejszej oferty.

4.	W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, chyba że Izba na wniosek zamawiającego uchyliła zakaz zawarcia umowy.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców, osób mających realizować zamówienie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych  w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13 SIWZ i we wzorze umowy.

1) Obowiązek ten dotyczy osób, które wykonywać będą czynności zasadnicze oraz prace pomocnicze w zakresie robót branży budowlanej, sanitarnej, drogowej, zieleniarskiej itp.

- Dla udokumentowania powyższego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz ww. osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm), zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą  te osoby wykonywać, w formie oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy.

1) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz osób zatrudnionych na budowie wraz ze wskazaniem czynności, które te osoby wykonują, oraz oświadczeniem, że objęte wykazem osoby są zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do  złożenia oświadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający uprawniony będzie do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi za nieprzedłożenie w terminie ww. wykazu lub za potwierdzenie w protokole PIP, że prace na stanowiskach robotniczych  w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wykonują pracownicy zobowiązani do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. Zm.) nie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

- Podwykonawcy

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.	Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy  i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców (załącznik nr 6).

3.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, określone zostały we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

4.	W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

5.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

6.	Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.	Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Postanowienia końcowe

- W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej z powodu braku możliwości   technicznosprzętowych urządzeń informatycznych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1759, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

- Załączniki

1. Wzór formularza oferty 	 	 	 	 	                     - zał. Nr 1

2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  	 	                     - zał. Nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 	 	       - zał. Nr 3

4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 	       - zał. Nr 4

5. Wykaz zrealizowanych zadań 	 	 	 	                    - zał. Nr 5

6. Wykaz osób 	 	 	 	 	 	                    - zał. Nr 6

7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby 	      - zał. Nr 7

8. Wzór umowy 	 	 	 	 	 	                   - zał. Nr 8

9. Opis przedmiotu zamówienia 	 	 	 	                   - zał. Nr 9

10. Projekt budowlany przebudowy placu zabaw   i STWIOR           - zał. Nr 9.1

11. Przedmiar  robót	 	 	 	 	 	                    - zał. Nr 9.2

Sporządziła:

Aleksandra Junak

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

na roboty budowlane

Roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp. (Dz.U. z 2017r. poz. 1759,  z późn. zm.).

Wykonawca:

1.	Pełna nazwa: ……………………………………

2.	Adres siedziby: …………………………………………………………………………….

3.	NIP: …………………………………………

4.	REGON:…………. …………………………

5.	nr tel./fax: …..……………

6.	e-mail: ………..…………………

7.	województwo: ……………………………………

8.	Status przedsiębiorcy (duży, średni, mały, mikro - na mocy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 364 z dnia 25 lutego 2004r.): ………………………….

9.	Adres do korespondencji (jeśli inny niż ww.) : ……………………………………

(w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie należy podać pełne dane wszystkich wykonawców oraz wskazać pełnomocnika)

Zamawiający:         	                            Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku

76-200 Słupsk,   ul. Zamkowa 2 – sekretariat

I. W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w SIWZ w terminie do 30.11.2018 r.:

- 	za cenę ofertową brutto (z podatkiem VAT) w kwocie: ……………………………… złotych (słownie złotych ………………………………………………..), w tym:

- na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji i rękojmi na okres ………………….. miesięcy (słownie: ………………………………………….miesięcy) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót stanowiących cały przedmiot zamówienia.

Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy i oświadczam, 	iż 	zamówienie wykonam 	sam/ następujący zakres zamówienia 	powierzę do wykonania podwykonawcom*.

*zakres zamówienia, którego wykonanie  zamierzam powierzyć podwykonawcom: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powołuję się na zasadach określonych  w art. w art. 22a PZP, na zasoby podwykonawców wskazanych poniżej:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwy (firmy) podwykonawców, na którego zasoby powołuje się Wykonawca )

Brak wpisu/skreślenia powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

II.	Składając ofertę oświadczam, że:

1. uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,

2. zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień składania oferty oraz wszystkie koszty składające się na wykonanie niniejszego zamówienia  z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3. uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert wraz z tym dniem,

4. do wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zastosuję wyłącznie materiały i urządzenia fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

5. zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na ww. warunkach, w miejscu i  terminie określonym przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami SIWZ,

6. w przypadku wybrania mojej oferty w niniejszym postępowaniu zobowiązuję się do

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej ,

- przedłożenia wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do podpisania umowy, w szczególności do przedłożenia w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jednak nie później niż na 1 dzień przed podpisaniem umowy - kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej,

7. zobowiązuję się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób na stanowiskach robotniczych mających realizować zamówienie poprzez wykonywanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w rozdziale III pkt 13 SIWZ. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od zawarcia umowy przedłożę Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą one wykonywać,

III.	Oświadczam, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. * / Oświadczam, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i załączam do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach *:

……………………………………………………...........................................................................................

IV.	Integralną częścią oferty są załączniki:

-	oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (zał. Nr 2 do SIWZ)

-	oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp (zał. Nr 3 do SIWZ)

-	...............................................................

-	...............................................................

-	...............................................................

V.	Oferta została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

..............................., dnia ......................                    ……………………………………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

___________________

*) Niepotrzebne skreślić

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................

NIP .................................................. REGON .............................................................

Reprezentowany przez: …………………………………………………………….

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie   składa każdy   z tych wykonawców    - zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp ).

Na potrzeby niniejszego postępowania oświadczam co następuje:

I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1.   Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….……., dnia ………….……. r.

………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

2.	Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  ……………………………………………..ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

II. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………, dnia …………………………. r.

………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

III. 	OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA – o ile jest  znany

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na które będą podwykonawcami w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………, dnia …………………………. r.

…………………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

IV. 	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………, dnia …………………………. r.

…………………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25a ust. 1 ustawy  z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: .....................................................................................................

Adres Wykonawcy: .......................................................................................................

NIP .................................................. REGON .............................................................

Reprezentowany przez: …………………………………………………………….

(W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie   składa każdy   z tych wykonawców    - zgodnie z art. 25a ust. 6 Pzp – w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu )

Na potrzeby niniejszego postępowania, oświadczam, co następuje:

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego Rozdz. V ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………………………………, dnia …………………………. r.

…………………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdz. V ust.1 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1)	w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

2)	w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….…

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

3)	w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………….…

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

…………………………………, dnia …………………………. r.

…………………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………, dnia …………………………. r.

…………………………………….…………………………………………

/Pieczęć imienna i  podpis(y) osób uprawnionych/

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 w powiązaniu z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................

NIP ............................................. REGON .....................................................

(W przypadku wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składają wszyscy wykonawcy)

2)	Oświadczam, że NALEŻĘ 2) do tej samej grupy kapitałowej3), wraz z nw. wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3)	Oświadczam, że NIE NALEŻĘ 2) do tej samej grupy kapitałowej3) wraz z wykonawcami, którzy w niniejszym postępowaniu złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

…………………………………………… 	                                 …………………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy (lub pieczęć firmowa) 	                Pieczęć imienna i podpis(y) osób uprawnionych

Miejscowość .................................... dn. ................ r.

1)	Wykonawca na podstawie art. 24 ust.  11 Pzp  dostarcza PO OTWARCIU OFERT  powyższe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)	zaznaczyć odpowiednie

3)	grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),.

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ  ZREALIZOWANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ

ZADAŃ PODOBNYCH LUB TOŻSAMYCH

w   ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

Nazwa Wykonawcy:

....................................................................................................................

Adres Wykonawcy:

.....................................................................................................................

NIP .................................................. REGON .....................................................

Oświadczam, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem składania ofert, zrealizowałem następujące roboty budowlane:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego było realizowane zamówienie | Nazwa zamówienia/ opis robót | Daty rozpoczęcia i zakończenia robót | Wartość robót brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Miejscowość ............................dn. ...........................

...................................... ……………………….

/Pieczęć imienna i podpis   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ  OSÓB

skierowanych do realizacji zamówienia,

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Nazwa Wykonawcy: ................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................

NIP .................................................. REGON .....................................................

| Lp. | Imię i nazwisko | Przewidywana funkcja w zamówieniu | Rodzaj i numer posiadanych uprawnień | Określenie sposobu dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoba wskazana w powyższej tabeli będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiada wymagane uprawnienia wskazane w tabeli.

Miejscowość ............................dn. ...........................

...................................... ……………………….

/Pieczęć imienna i podpis   upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

* zasób własny czyli dysponowanie bezpośrednie, tj. takie, w którym tytułem prawnym do powoływania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą (osobami), na dysponowanie której (których) wykonawca się powołuje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny takiego stosunku, tj. czy mamy tu do czynienia z umową o pracę, umową o świadczenie usług, umową przedwstępną, czy też samozatrudnieniem się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą itd.

** zasób innego podmiotu czyli dysponowanie pośrednie tj. takie, w którym wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów, tj. podmiotów, które dysponują takimi osobami. Pośrednie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest między innymi w sytuacji delegowania pracowników podmiotu trzeciego do Wykonawcy na czas realizacji zamówienia w celu wykonywania pracy związanej z wykonaniem tego zamówienia, jak też w sytuacji gdy podmiot trzeci dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (spełniającymi wymagania określone przez zamawiającego) będzie podwykonawcą Wykonawcy, a osoby te będą brały udział w wykonaniu zamówienia. Podmiotem trzecim będzie zarówno jednostka organizacyjna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, wyposażona przez prawo w zdolność prawną), jak również osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniająca w tym celu pracowników albo uprawniona do dysponowania ich pracą na podstawie umów cywilnoprawnych.

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU

NA PODSTAWIE ART. 22a USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Składane w przypadku, gdy Wykonawca  polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane pn. pn. przebudowa placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego „Akcja modernizacja – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Zamkowej 6 w Słupsku” - Słupski Budżet Partycypacyjny 2018.

Nazwa Podmiotu ...................................................................................................................

Adres Podmiotu ....................................................................................................................

Nr tel. ............................................. Nr fax. .....................................................

Oświadczam, że zobowiązuję się  oddać do dyspozycji Wykonawcy  uczestniczącemu w niniejszym postepowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa  i dokładny adres Wykonawcy, który polega na zasobach ww. podmiotu na zasadach określonych w art. 22a Pzp)

następujące zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia:

1)	osobę, która będzie pełniła funkcję …………………………………………………………..,

2)	wiedzy i doświadczenia ……………………………………………………………

3)	potencjał ekonomiczno-finansowy…………………………………….…………………

Sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..

Nazwa i adres Podmiotu  (lub pieczęć firmowa)

……………………………………………..

Imienna pieczęć i podpis osoby upoważnionej  lub  osób upoważnionych Podmiot

Miejscowość ....................................dn. ...................... r.

___________________________

1)	Załącznik ten wypełnia i podpisuje podmiot udostępniający swoje zasoby, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub   zdolnościach finansowych tego podmiotu na zasadach określonych w art. 22 a Pzp

2)	niepotrzebne skreślić

3)	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia. (Tak m.in. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 maja 2013 r. (KIO 953/13), w którym Izba stanęła na stanowisku, że udział podmiotu trzeciego jest konieczny. Zgodnie z ww. wyrokiem - "Należy mieć na uwadze, iż doświadczenie nie stanowi dobra, które może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Doświadczenie stanowi składnik przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym i dzieli byt prawny takiego przedsiębiorstwa (arg. z art. 551 i art. 552 k.c.). Nie jest zatem możliwe udostępnienie doświadczenia bez jednoczesnego udostępnienia przedsiębiorstwa, z którym to doświadczenie jest związane. Z tych też względów dla wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego przy ocenie spełniania warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia").

Sprawa nr 2/ZP/PM2/2018

Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr .......................

zawarta w Słupsku w dniu ................................. pomiędzy:

Przedszkolem Miejskim nr 2 w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Zamkowa 6, NIP: ………………, Regon: ………………….., zwanym w dalszej części umowy  „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………….............................................................

A ................................................................................................................................................................…........

, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.........................................

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej w dalszej treści umowy „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „AKCJA MODERNIZACJA – BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 PRZY UL. ZAMKOWEJ 6 W SŁUPSKU”.

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących:

1)	rozbiórkę części nawierzchni istniejącego boiska z kostki betonowej – 19,11 m2,

2)	powiększenie utwardzenia terenu w południowej części działki, z wykorzystaniem kostki z rozbiórki boiska – 19,11 m2, tj. wykonaniu dojścia od budynku przedszkola do placu zabaw o szerokości 1,5m,

3)	demontaż istniejących stalowych urządzeń zabawowych oraz usunięcie wkopanych opon samochodowych, ich wywóz i utylizacja

4)	renowację dwóch istniejących piaskownic poprzez uzupełnienie brakujących elementów oraz odnowienie istniejących elementów drewnianych

5)	budowę boiska do gry w piłkę z nawierzchni bezpiecznej o wymiarach 8x16m,

6)	zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną o wymiarach 70x 208 cm i wysokości 128 cm wykonane ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania

7)	wykonanie ciągu pieszego o szerokości 1,50 m, z szarej kostki betonowej.

8)	wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi,

9)   zakup i montaż urządzeń małej architektury i urządzeń do zabaw dla dzieci, w tym:

-  zestaw zabawowy szt. 2 oraz

- huśtawka bocianie gniazdo

- zjeżdżalnia „słonik” szt.  1

- samochodzik – bujak na sprężynach szt. 1

- karuzela szt. 1

- zestaw sprawnościowy szt. 1

- zestaw – sklepik z liczydłem i tablicą szt. 1,

- huśtawka wagowa szt. 1

- huśtawka wagowa sprężynowa szt. 1

- tablica z regulaminem

- ławki parkowe szt. 5

- kosze na śmieci  szt. 2

- stojak  rowerowy szt. 1 ze stali nierdzewnej.

- płot kratkowy

10) wykonanie płotu z furtką oddzielającego plac zabaw od terenu przedszkola

11) montaż zakupionych przez przedszkole urządzeń zabawowych tj. bujak sprężynowy szt. 4, zestaw zabawowy 1 szt., huśtawka podwójne bocianie gniazdo szt. 1.

12) Usunięcie 8 szt. drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych tj. drzew, krzewów, bylin i pnączy,

13) Wykonać trawniki na powierzchni 1574 m2.

- Wykonawca oświadcza, że:

1)	zapoznał się z najwyższą starannością z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych oraz miejscem ich wykonywania,

2)	posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe, kadrowe oraz doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju robotach i posiada niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,

3)	zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i całość robót wykona zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i  wymaganiami określonymi w  SIWZ.

- Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i złożone dokumenty dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia są aktualne na dzień zawarcia umowy.

- Integralną częścią umowy są:

1)	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, w tym projekt budowlany i przedmiar robót,

2)	Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

- Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą sporządzane w języku polskim.

- Terminy określone w umowie określone są zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny.

§ 2.

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1.	Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania umówionych robót zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, złożoną ofertą oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawnymi i normami, za cenę określoną w § …. niniejszej umowy,

- zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zapewnienia bezpośredniego kontaktu telefonicznego w całym okresie realizacji zamówienia,

- zapewnienia właściwego oznakowania na czas prowadzenia robót, polegającego między innymi na zabezpieczeniu miejsca robót,

- zapewnienia prawidłowego wykonania robót, biorąc pod uwagę metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy,

- zgłosić każdorazowo wykonanie robót osobom wyznaczonym przez Zamawiającego do odbioru robót,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu w ustalonym terminie,

- dostarczenia Zamawiającemu deklaracji zgodności z Polską Normą i Normą branżową przenoszących europejskie normy zharmonizowane na materiały przed ich użyciem i zapewnienia kontroli jakości robót i materiałów,

- przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, wytworzonych podczas robót i poniesienia należnych opłat,

- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót będących przedmiotem odbioru,

- organizacji robót podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w aktualnych przepisach, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- prowadzenia robót w sposób, który nie będzie naruszał interesów osób trzecich,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wypadki oraz szkody powstałe na przyjętym terenie od momentu przekazania placu budowy przez Zamawiającego do momentu odebrania robót,

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w każdym roku obowiązywania umowy na kwotę nie mniejszą niż ……………………polskich złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2.	Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	zapewnienia nadzoru nad realizacją zamówienia,

2)	przekazania placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

3)	sprawdzenia i zatwierdzenia kosztorysów powykonawczych, opracowanych na podstawie obmiaru w terminie 7 dni roboczych,

4)	sprawdzenia  jakości wykonanych robót i zgodności wykonanych robót  z zawartą umową,

5)	odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w niniejszej  umowie,

6)	zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za prawidłowo wykonany i odebrany przedmiot umowy.

3.	Inne ustalenia Stron umowy:

1)	Decyzje w zakresie robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy podejmuje wyłącznie Zamawiający,

2)	Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za roboty dodatkowe, zamienne lub konieczne, zrealizowane przed podjęciem decyzji, o której mowa w pkt 1 niniejszego ustępu,

3)	Wykonawca zapewni Zamawiającemu swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są roboty objęte niniejszą umową i udzieli mu wszelkich żądanych informacji.

4)	Wykonawca w przypadku zgłoszenia wykonywania określonego zakresu robót przez podwykonawców, odpowiedzialny jest za umożliwienie odróżnienia pracowników podwykonawców w sposób umożliwiający identyfikację podmiotów, na rzecz których wykonują roboty.

§ 3.

TERMIN REALIZACJI

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………………….. tj. od dnia …………..…………………. do dnia ……………………

- Za termin zakończenia robót uważa się termin, w którym kierownik robót zgłasza ich wykonanie wg każdego zgłoszenia lub rodzaju robót, co potwierdza przedstawiciel Zamawiającego.

§ 4.

OSOBY UPOWAŻNIONE

1.	Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

..................................................., która posiada uprawnienia budowlane nr ……………….……… wydane   w  dniu …………………………………………………… .

2.	Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………..…………………………………………, do kontaktu ze strony Zamawiającego z Wykonawca.

§ 5.

PODWYKONAWSTWO

1.	Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia: ……………………………………………………………………………………

2.	Wykonawca oświadcza, że inny podmiot …………............................................... (nazwa podmiotu), na zasoby którego Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie* / nie będzie* realizował przedmiot umowy. Jeżeli inny podmiot będzie wykonywał określony zakres zamówienia należy wymienić taki zakres udziału podmiotu jaki był deklarowany w ofercie: ………………………………………………………………………………… W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………............................ (nazwa podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3.	Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działania lub zaniechania, za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, z których pomocą realizuje niniejszą umowę.

4.	Zlecenie wykonania określonego zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tego zakresu.

5.	Przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają określonemu zakresowi zamówienia objętego niniejszą umową, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

6.	Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna zawierać zapisy określone w …….. PZP. , w szczególności zapisy   w zakresie:

1)	przedmiotu umowy o podwykonawstwo, który musi być określony na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

2)	wysokości wynagrodzenia nieprzekraczającego kwoty wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę na określony zakres robót,

3)	terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

4)	okresu odpowiedzialności za wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego,

5)	przedkładania przez podwykonawcę na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień, oświadczeń  i dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.

7.	Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

8.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

9.	Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, zgłasza  w formie pisemnej zastrzeżenia do zapisów:

1)	niespełniających wymagań określonych w SIWZ,

2)	przewidujących termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni

10.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz projektu jej zmiany, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.

11.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub kopię jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

12.	Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmiany (aneksu), zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

13.	Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, oraz jej zmiany (aneksu) nie zgłosi  w formie pisemnej sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował umowę (aneks).

14.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian (aneksu) w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

15.	W przypadku, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

16.	Umowy o podwykonawstwo mają formę pisemną pod rygorem nieważności.

17.	Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i usługi wykonane przez podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej umowy.

18.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

19.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.	Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami.

21.	W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa  w ust. 17 niniejszego paragrafu.

22.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5  niniejszej umowy.

§ 6.

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe.

- Określenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktycznie wykonaną ilość robót, stwierdzonych na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.

- Kosztorys powykonawczy powinien być sporządzonego przez Wykonawcę, na podstawie rzeczywiście wykonanych, odebranych i zatwierdzonych przez Zamawiającego robót, przy zachowaniu wskaźników kosztowych i cen określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. W przypadku wykonania prac budowlanych i zastosowania materiałów oraz pracy sprzętu nie ujętych w kosztorysie ofertowym do wyceny w kosztorysie ofertowym przyjmuje się:

- cen za pracę  sprzętu, wykorzystanego do realizacji przedmiotu zamówienia, według cen nie wyższych niż ceny średnie zamieszczone w  aktualnych publikacjach SEKOCENBUD (ceny na dzień rozpoczęcia wykonywanych robót, podlegających rozliczeniu),

- cen za materiały, użyte do realizacji przedmiotu zamówienia  według cen nie wyższych niż ceny średnie zamieszczone w  aktualnych publikacjach SEKOCENBUD,

- norm nakładów rzeczowych, wg obowiązujących Katalogów Nakładów Rzeczowych,

- w przypadku  robót niewyszczególnionych w założeniach Katalogów Nakładów Rzeczowych, a koniecznych do wykonania, przy zachowaniu kalkulacji indywidualnych, uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wskazane przez Wykonawcę wskaźniki kosztowe obowiązują w okresie trwania umowy i nie mogą ulec zmianie.

- Do wyceny robót Wykonawca będzie doliczał podatek od towarów i usług VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku  zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu niniejszej umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu niniejszej umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, wartość wynagrodzenia netto w fakturze nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana stawki podatku od towarów i usług  nie wymaga zmiany umowy.

§ 7.

PŁATNOŚCI

- Podstawą zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy będą faktury VAT, wystawione na podstawie protokołu odbioru robót i innych dokumentów rozliczeniowych, zawierające następujące dane:

Nabywca: Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku, ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk, NIP ……………………………

- Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT na podstawie sprawdzonych kosztorysów powykonawczych przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do nadzoru .

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczania faktur wraz z zestawieniem kwot należnych podwykonawcom za roboty ujęte w fakturach.

- Zamawiający obowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, protokołu odbioru robót i dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujęte w fakturze, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W razie odmowy przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy oraz odmowy przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy, winni oni podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo wyjaśnić, że odmowa ta nie narusza obowiązującego prawa i jest zgodna z warunkami umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, a także domagania się złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów świadczących, że odmowa zapłaty jest w pełni uzasadniona.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem określonym w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia, wynikającego z faktury VAT, jeżeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednich certyfikatów zgodności z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiały  i urządzenia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8.

KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych robót budowlanych bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającego sprawdzenie każdych robót budowlanych zanikających lub które ulegają zakryciu.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającego  do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do dziennika budowy,

- odbioru dokonuje Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru,

- w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt 2 lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych niezbędnych dla zbadania robót, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego; koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.

2.	Odbiory częściowe i obiór końcowy odbędzie się na następujących zasadach:

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru,

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru robót w ciągu 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek,

- Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów pozwalających na ocenę należytego wykonania robót, zgodność wykonanych robót z warunkami technicznymi ich wykonania i odbioru, aktualnymi normami, przepisami, zasadami wiedzy, jak również, czy jakość wykonanych robót spełnia warunki potrzebne do późniejszego użytkowania terenu, na którym roboty były wykonywane oraz badania materiałów (atesty, aprobaty itp.).

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze rozpoczyna się bieg terminu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze,  w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

- Odbiór pogwarancyjny odbędzie się na następujących zasadach:

1)	Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji jakości lub rękojmi za wady, a także na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady,

2)	Strony postanawiają, że z czynności odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół odbioru pogwarancyjnego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze usterek.

§ 9.

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

- Wykonawca robót odpowiada względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru końcowego, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność  w stosunku do celu określonego w umowie (rękojmia za wady).

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca ponosi na zasadach określonych w art. 638 Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie następuje w terminie wynikającym z umowy, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody  w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

- Rękojmia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……………. miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

- W okresie trwania rękojmi Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przeglądów między gwarancyjnych. W przypadku wykrycia wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie.

- Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w protokole, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady, które w ocenie stron, ze względów technologicznych lub technicznych nie są do usunięcia w terminie 7 dni.

- W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin i miejsce przeglądu (oględzin). Z przeglądu (oględzin) zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych   po odbiorze końcowym robót.

- Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dobrej jakości wykonanych robót.

- Okres gwarancji wynosi 24 miesiące każdorazowo za wykonanie naprawy dróg, alejek, chodników i placów na terenie cmentarzy komunalnych, parków i skwerów miejskich, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad robót ujawnionych w okresie gwarancji.

§ 10.

KARY UMOWNE

- Obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci 1 % liczony od ceny brutto zgodnie z kosztorysem ofertowym za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia kiedy przedmiot zamówienia powinien być wykonany,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 50 % wartości wykonanych robót, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonywania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 50 000,00 zł,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminów ustalonych w § 7 ust. 11 i ust. 14 niniejszej umowy, do dnia jej przedłożenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.

- Za  zwłokę w zapłacie faktur VAT Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych według Kodeksu cywilnego w części przekraczającej zastrzeżone kary umowne oraz z tytułów nieobjętych zastrzeżonymi karami umownymi.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących przypadkach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- jeżeli zostanie przeprowadzona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, a także jeżeli w inny sposób przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy swój byt prawny;

- jeżeli zostanie zajęty majątek Wykonawcy;

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego;

- w wypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy;

- w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących przypadkach:

- nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie placu budowy,

- zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej wraz  z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

- Uprawnienia do odstąpienia od umowy lub jej części może być zrealizowane w terminie 14 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z ww. zdarzeń, nie później niż do dnia  zakończenia realizacji zamówienia.

- W przypadku odstąpienia którejkolwiek ze Stron umowy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za roboty które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone w trakcie realizacji etapu zadania, Wykonawca może żądać wypłaty wynagrodzenia za każdy zakończony etap zadania.

- Jeżeli odstąpienie od umowy wynikło z winy Wykonawcy bądź z uwagi na przyczyny nie wskazane powyżej, stronom  przysługuje prawo do naliczenia kar umownych.

- Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot za wykonaną część umowy rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody.

- W wypadku odstąpienia od umowy, którejkolwiek ze stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 12.

ZMIANY UMOWY

- Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiany terminu realizacji robót w przypadku gdy w okresie realizacji tych robót wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, utrzymujące się przez okres, co najmniej pięciu następujących po sobie dni, udokumentowane pomiarami wykonanymi na terenie realizacji robót przez Wykonawcę i potwierdzonymi przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany, w trakcie realizacji umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego zakresie stawki podatku VAT.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych, gdy wynagrodzenie przewidziane w umowie ulega zmianie w stosunku do wynagrodzenia końcowego stwierdzonego  kosztorysem powykonawczym;

- zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Zamawiającego jak i po stronie Wykonawcy, w tym kierownika budowy z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak określone w SIWZ,

- zmiany zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy,

- zmiany innych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- zmiana zakresu robót budowlanych obejmująca zmniejszenie robót do realizacji, przy uwzględnieniu harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę, przedmiotowa zmiana nie może powodować zmniejszenia wartość zamówienia o 20%.

- Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego, lub przez Wykonawcę.

- Każda ze stron będąca inicjatorem zmian zobowiązana jest do  złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian  w przedmiotowej umowie.

- Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 13.

ROZWIĄZANIE UMOWY

- Za zgodą Stron umowa na mocy porozumienia może być rozwiązana w każdym czasie.

- W wypadku rozwiązania umowy za porozumieniem Strony zobowiązane są do tego, aby:

- w terminie 7 dni przed datą rozwiązania umowy na mocy porozumienia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego ustalił zakres i termin zakończenia robót, które są w toku,

- Wykonawca zabezpieczył przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która wypowiedziała umowę.

- Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Spory wynikające z niniejszej umowy w pierwszej kolejności będą rozwiązywane na drodze polubownej na drodze mediacji, a w przypadku nie zawarcia ugody będzie je rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy:

1)	ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.),

2)	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z późn. zm.),

3)	ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) i akty prawne wydane na podstawie wyżej podanych ustaw, a także polskie normy, normy branżowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane.

3.       Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

- SIWZ wraz z załącznikami

- Oferta wykonawcy

- Ubezpieczenie wykonawcy

- Uprawnienia budowlane kierownika robót

ZAMAWIAJĄCY:	                                                                                           WYKONAWCA: